Controle de Versão do Documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Modificações** | **Data** | **Responsável** |
| 1 | Versão inicial. | 14/09/2008 | Kevin Vieira Pereira |

Todos os dados gerados no projeto são armazenados no repositório do ambiente instanciado para o projeto. Procedimentos de *backup* periódicos são executados regularmente segundo a Política de *Backup* da organização.

As informações gerenciais dos dados gerados no projeto, bem como a forma de comunicação desses dados estão definidas na tabela a seguir.

| **Legenda: F-** Fornece informação para gerar o produto  **R**–Responsável pela **A**–Avalia o produto **C**–Comunicado sobre o produto **P**-Participa  **GP**- Gerente de Projeto **AR**- Analista de Requisitos **D**- Desenvolvedor  **FR**- Fornecedor de Requisitos **TE**-Tester | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freqüência**: periodicidade o produto é criado, atualizado e comunicado (Início do projeto, Início de fase, final de fase, a cada atualização, sempre que necessário,etc.). | | | | | | | | | |
| **INTERESSADOS**  **PRODUTOS** | **GP** | **AR** | **D** | FR | TE | **Mídia** | Método de Comunicação | Frequência |
| Proposta Técnica | R | A | P | F | - | Eletrônico | E-mail | Prospecção |
| Estimativa de Tamanho Preliminar | R | A | P | - | - | Eletrônico | E-mail | Prospecção |
| Cronograma Preliminar | R | A | P | - | - | Eletrônico | E-mail | Prospecção |
| Orçamento Preliminar | R | A | C | - | - | Eletrônico | E-mail | Prospecção |
| Documento de Requisitos | R | A | C | F | - | Eletrônico | E-mail | Análise |
| Diagramas de Classe | R | A | P | - | - | Eletrônico | E-mail | Projeto |
| Diagramas de Entidade Relacionamento | R | A | P | - | - | Eletrônico | E-mail | Projeto |
| Matriz de Rastreabilidade Bidirecional | R | A | C | - | - | Eletrônico | E-mail | Projeto |
| Estimativa de Tamanho Definitiva | R | A | C | - | - | Eletrônico | E-mail | Planejamento |
| Cronograma Definitivo | R | A | C | - | - | Eletrônico | E-mail | Planejamento |
| Orçamento Definitivo | R | A | C | - | - | Eletrônico | E-mail | Planejamento |
| Código Fonte | P | P | R | - | A | Eletrônico | E-mail | Implementação |
| Status Report | P | P | C | - | R |  |  | Ao longo das fases |
| Plano de Teste | P | - | P | - | R | Eletrônico | E-mail | Projeto |